Note de cadrage - SYADEM Ticket Analysis Toolkit

Livrable BTS SIO SLAM

# 1. Contexte

Les equipes support MesVaccins / Colibri traitent des tickets contenant du texte libre, des commentaires, des tags et des metadonnees. Le volume rend l'analyse manuelle longue et difficile a reproduire.

Le projet SYADEM Ticket Analysis Toolkit vise a automatiser cette analyse en local, afin de produire une synthese exploitable sans envoyer les donnees vers un service IA externe.

# 2. Objectifs

| Objectif | Description |
| --- | --- |
| Importer | Charger des tickets depuis un export XML |
| Structurer | Extraire sujet, description, commentaires et champs utiles |
| Analyser | Regrouper les tickets par similarite semantique |
| Expliquer | Produire des titres courts de clusters |
| Mesurer | Calculer silhouette et elbow pour evaluer le clustering |
| Exporter | Fournir un CSV metier et un rapport HTML |
| Deployer | Permettre une execution locale ou Docker |

# 3. Perimetre

## Inclus

Parsing XML streaming avec schema de mapping.

Generation d'embeddings via Ollama.

Clustering KMeans.

Generation optionnelle des titres de clusters.

Similarite cosinus et doublons probables.

Rapport HTML et export CSV.

BaseX optionnel pour stocker/relire le XML.

Tests unitaires RSpec.

Docker Compose.

## Exclu du MVP

API REST metier en production.

Authentification utilisateur.

Interface interactive complete.

Persistance relationnelle automatique.

CI/CD complete.

# 4. Parties prenantes

| Partie prenante | Attente |
| --- | --- |
| Support | Reduire le temps d'analyse des tickets |
| Produit | Identifier les themes recurrents |
| Developpement | Prioriser les corrections techniques |
| Administrateur | Executer le projet de maniere reproductible |
| Jury BTS SIO | Evaluer l'analyse, la conception, la realisation et les tests |

# 5. Contraintes

Donnees potentiellement sensibles.

Besoin d'une IA locale.

Dependances a Ruby, Bundler, Ollama et Docker.

Performance variable selon la machine.

Necessite de documenter clairement pour l'examen.

# 6. Indicateurs de succes

| Indicateur | Cible |
| --- | --- |
| Execution locale | bundle exec ruby main.rb fonctionne |
| Tests | bundle exec rspec sans echec |
| Rapport | output/visualisation.html genere |
| CSV | output/tickets_summary.csv exploitable |
| Docker | docker compose up --build expose les livrables |
| Documentation | Dossier BTS SIO complet en francais |

# 7. Competences BTS SIO SLAM

Le projet mobilise les competences suivantes:

analyse et formalisation du besoin;

conception de donnees et architecture applicative;

developpement de composants applicatifs;

tests unitaires et validation;

deploiement et documentation;

prise en compte de la securite et de la confidentialite.